**DAILY MEETINGS**

|  |
| --- |
| DAILY MEETING - Semana 2 (Día 12) |
| **Lugar:** Ascensor izq. EPS  **Participantes y roles:**  Mario, Juan, Jaime e Inés  **Contestación de cada miembro a las preguntas:**  *Mario*   1. **¿Qué hice ayer que ayudó al equipo de desarrollo a lograr el objetivo del Sprint?**   Durante esta semana he ayudado al Development Team a empezar la práctica leyendome el documento y sobre todo el enunciado de la aplicación CometeloToo para poder empezar a hacer el Product Backlog y las Historias de Usuario.   1. **¿Qué haré hoy para ayudar al equipo de desarrollo a lograr el objetivo del Sprint**?   Hoy seguiré con las historias de Usuario y a terminar el Product Backlog antes de que acabe la semana del rol del repartidor.   1. **¿Veo algún impedimento que evite que el equipo de desarrollo o yo logremos el objetivo del Sprint?**   El único impedimento pueden ser las dudas que vamos a tener respecto al Product Backlog y el reparto de tareas.  *Juan*   1. **¿Qué hice ayer que ayudó al equipo de desarrollo a lograr el objetivo del Sprint?**   Seguí ayudando a mis compañeros con el Product Backlog.   1. **¿Qué haré hoy para ayudar al equipo de desarrollo a lograr el objetivo del Sprint?**   Terminar las historias de usuario del Product Backlog del rol del cliente del servicio.   1. **¿Veo algún impedimento que evite que el equipo de desarrollo o yo logremos el objetivo del Sprint?**   Coincido con Mario que el único impedimento pueden ser las dudas que vamos a tener respecto al Product Backlog y el reparto de tareas.  *Inés*   1. **¿Qué hice ayer que ayudó al equipo de desarrollo a lograr el objetivo del Sprint?**   Al igual que Mario ayudé al Development Team a empezar la práctica leyendome el documento y sobre todo el enunciado de la aplicación CometeloToo para poder empezar a hacer el Product Backlog y el Sprint Backlog.   1. **¿Qué haré hoy para ayudar al equipo de desarrollo a lograr el objetivo del Sprint?**   También ayudaré a terminar el Product Backlog del rol del propietario de restaurantes antes de que acabe la semana y a comenzar el tablero de tareas asignándoles a cada uno del equipo su tarea.   1. **¿Veo algún impedimento que evite que el equipo de desarrollo o yo logremos el objetivo del Sprint?**   El único impedimento que veo es la dificultad para repartir equitativamente las tareas.  *Jaime*   1. **¿Qué hice ayer que ayudó al equipo de desarrollo a lograr el objetivo del Sprint?**   Seguí ayudando a mis compañeros con el Product Backlog.   1. **¿Qué haré hoy para ayudar al equipo de desarrollo a lograr el objetivo del Sprint?**   Terminar las historias de usuario del Product Backlog del rol del administrador.   1. **¿Veo algún impedimento que evite que el equipo de desarrollo o yo logremos el objetivo del Sprint?**   No creo que haya algún impedimento.  **Tablero de tareas con el estado actual:**  **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*Documento dentro de la carpeta TABLERO DE TAREAS llamado: TT-Semana 2.pdf\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***  **Comentarios:**  Después de esta Daily Meeting el Product Backlog que creíamos tener terminado no estaba bien y lo tuvimos que modificar a partir de la semana que viene. |

|  |
| --- |
| DAILY MEETING - Semana 3 (Día 19) |
| **Lugar:** Ascensor izq. EPS  **Participantes y roles:**  Mario, Juan, Jaime e Inés  **Contestación de cada miembro a las preguntas:**  *Mario*   1. **¿Qué hice ayer que ayudó al equipo de desarrollo a lograr el objetivo del Sprint?**   Durante esta semana he ayudado a mis compañeros a seguir con el sprint backlog.   1. **¿Qué haré hoy para ayudar al equipo de desarrollo a lograr el objetivo del Sprint?**   Ayudaré a corregir los errores del sprint backlog después de que en este daily meeting viésemos que no estaba del todo bien y antes del siguiente daily meeting acabaré con la descripción opcional del caso de uso cerrar sesión.   1. **¿Veo algún impedimento que evite que el equipo de desarrollo o yo logremos el objetivo del Sprint?**   No veo ningún impedimento.  *Juan*   1. **¿Qué hice ayer que ayudó al equipo de desarrollo a lograr el objetivo del Sprint?**   Empecé con el diagrama de casos de uso de la aplicación.   1. **¿Qué haré hoy para ayudar al equipo de desarrollo a lograr el objetivo del Sprint?**   Ayudaré a corregir los errores del sprint backlog después de que en este daily meeting viésemos que no estaba del todo bien y seguiré con el diagrama de casos de uso hasta terminarlo antes de la fecha prevista en el Sprint.   1. **¿Veo algún impedimento que evite que el equipo de desarrollo o yo logremos el objetivo del Sprint?**   No veo ningún impedimento.  *Inés*   1. **¿Qué hice ayer que ayudó al equipo de desarrollo a lograr el objetivo del Sprint?**   Ayer estuve con el diagrama de clases que lo acabé justo el día 26 (antes del daily meeting de ese día), además hice el tablero de tareas y arreglé el sprint backlog también.   1. **¿Qué haré hoy para ayudar al equipo de desarrollo a lograr el objetivo del Sprint?**   Hoy acabaré con todo lo que hay que corregir después de este daily meeting (product backlog, sprint backlog y tablero de tareas).   1. **¿Veo algún impedimento que evite que el equipo de desarrollo o yo logremos el objetivo del Sprint?**   No veo ningún impedimento.  *Jaime*   1. **¿Qué hice ayer que ayudó al equipo de desarrollo a lograr el objetivo del Sprint?**   Empecé con la descripción del caso de uso de Liquidación de restaurantes.   1. **¿Qué haré hoy para ayudar al equipo de desarrollo a lograr el objetivo del Sprint?**   Antes de que acabe la semana terminaré y seguiré con las descripciones de los casos de uso principales.   1. **¿Veo algún impedimento que evite que el equipo de desarrollo o yo logremos el objetivo del Sprint?**   No veo ningún impedimento.  **Tablero de tareas con el estado actual:**  **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*Documento dentro de la carpeta TABLERO DE TAREAS llamado: TT-Semana 3.pdf\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***  **Comentarios:**  Mario y Juan acabaron con las descripciones opcionales de sus casos de uso justo el día 26 por eso en la semana 3 aparece como acabado. Inés acabó también el diagrama de clases justo el día 26 y Jaime acabó la descripción de uno de los requisitos principales(Liquidación de restaurantes) el día 25. |

|  |
| --- |
| DAILY MEETING - Semana 4 (Día 26) |
| **Lugar:** Ascensor izq. EPS  **Participantes y roles:**  Mario, Juan, Jaime e Inés  **Contestación de cada miembro a las preguntas:**  *Mario*   1. **¿Qué hice ayer que ayudó al equipo de desarrollo a lograr el objetivo del Sprint?**   Ayudé a arreglar el sprint backlog.   1. **¿Qué haré hoy para ayudar al equipo de desarrollo a lograr el objetivo del Sprint?**   Hoy acabaré el diagrama de secuencias del caso de uso de registrar plato.   1. **¿Veo algún impedimento que evite que el equipo de desarrollo o yo logremos el objetivo del Sprint?**   No veo ningún impedimento.  *Juan*   1. **¿Qué hice ayer que ayudó al equipo de desarrollo a lograr el objetivo del Sprint?**   Seguí con el diagrama de casos de uso.   1. **¿Qué haré hoy para ayudar al equipo de desarrollo a lograr el objetivo del Sprint?**   Hoy he acabado con la descripción opcional del caso de uso de registrarse y empezaré con el Diagrama de Quemado.   1. **¿Veo algún impedimento que evite que el equipo de desarrollo o yo logremos el objetivo del Sprint?**   No veo ningún impedimento.  *Inés*   1. **¿Qué hice ayer que ayudó al equipo de desarrollo a lograr el objetivo del Sprint?**   Ayer estuve con el diagrama de clases que lo acabé justo el día 26 (antes del daily meeting), además hice el tablero de tareas y arreglé el sprint backlog también.   1. **¿Qué haré hoy para ayudar al equipo de desarrollo a lograr el objetivo del Sprint?**   Seguiré con la descripción del caso de uso de iniciar sesión y acabaré el documento de los daily meetings.   1. **¿Veo algún impedimento que evite que el equipo de desarrollo o yo logremos el objetivo del Sprint?**   No veo ningún impedimento.  *Jaime* **(No asistí a este Daily Meeting)**  **Tablero de tareas con el estado actual:**  **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*Documento dentro de la carpeta TABLERO DE TAREAS llamado: TT-Semana 4.pdf\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***  **Comentarios:**  El equipo tuvo que comenzar el diagrama de quemado y tuvo que reducir el sprint backlog y el tablero de tareas porque incluíamos el diagrama de clases y el diagrama de casos de uso en todas las historias de usuario y no hacia falta. |