**TABLERO DE TAREAS - Semana 1 (5 al 12 de Febrero)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HISTORIAS** | PENDIENTE | EN PROCESO | TERMINADO | Comentarios o Inconvenientes |
| **START GLOBAL** | |  | | --- | | Hacer Diagrama de casos de uso  **By: Juan** |  |  | | --- | | Hacer Diagrama de clases  **By: Inés** |  |  | | --- | | Completar Sprint Backlog  **By: Juan, Inés, Jaime y Mario** |  |  | | --- | | Hacer Tarjetas de Historias de Usuario  **By: Mario** |  |  | | --- | | Hacer Diagrama de Quemado  **By: Mario y Juan** |  |  | | --- | | Hacer Documento del primer Daily Meeting (12/02/2020)  **By: Inés** |  |  | | --- | | Hacer Documento del segundo Daily Meeting (19/02/2020)  **By: Inés** |  |  | | --- | | Hacer Documento del tercer Daily Meeting (26/02/2020)  **By: Inés** |  |  | | --- | | Completar Documento de Análisis  **By: Juan, Inés, Jaime y Mario** |  |  | | --- | | Completar Documento de Diseño  **By: Juan, Inés, Jaime y Mario** |  |  | | --- | | Completar Documento de Reflexión  **By: Juan, Inés, Jaime y Mario** | | |  | | --- | | Hacer Tablero de Tareas  **By: Juan, Inés, Jaime y Mario** |  |  | | --- | | Completar Product Backlog  **By: Juan, Inés, Jaime y Mario** | |  | - La tarea del tablero de tareas las dejamos en Proceso hasta entregarlo ya que cada semana se va cambiando. |
| **Como** propietario de restaurantes, **quiero** poder introducir ítems, **con el objetivo** de informar de los nuevos productos disponibles.  Valor para cliente: 5  Esfuerzo: 8 | |  | | --- | | Hacer diagrama de secuencias  **By: Mario** |  |  | | --- | | Hacer descripción caso de uso  **By:** **Jaime** | |  |  |  |
| **Como** cliente del servicio, **quiero** poder realizar un pedido, pagar su precio y cerrarlo **con el objetivo** de usar la aplicación y sus servicios.  Valor para cliente: 5  Esfuerzo: 4 | |  | | --- | | Hacer diagrama de secuencias  **By: Jaime** |  |  | | --- | | Hacer descripción caso de uso  **By:** **Jaime** | |  |  |  |
| **Como** cliente comprador, **quiero** que el sistema realice un proceso de liquidación **con el objetivo** de cobrar a los restaurantes y pagar a los repartidores.  Valor para el cliente: 5  Esfuerzo: 4 | |  | | --- | | Hacer diagrama de secuencias  **By: Jaime** |  |  | | --- | | Hacer descripción caso de uso  **By:** **Jaime** | |  |  |  |
| **Como** usuario del sistema, **quiero** poder registrarme, iniciar sesión y cerrar sesión **con el objetivo** de utilizar la app.  Valor para el cliente: 4  Esfuerzo: 4 | |  | | --- | | Hacer descripción caso de uso de iniciar sesión  **By:** **Inés** |  |  | | --- | | Hacer descripción caso de uso de cerrar sesión  **By:** **Mario** |  |  | | --- | | Hacer descripción caso de uso de registrarse  **By:** **Juan** | |  |  |  |

Aclaramos, que el día 5 la tabla de Tareas estaba vacía. Este tablero de tareas se refiere a toda la semana del 5 al 12.